

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.10.2020 № 317

поселок Южный

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Южно-Кубанского сельского поселения**

**Динского района от 29.11.2018 № 320**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Южно-Кубанского сельского поселения Динского района**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Южно-Кубанского сельского поселения**

**Динского района на 2019-2021 годы»**

Руководствуясь статьей 53 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения от 29.11.2019 № 320 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы» изложив муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 02.03.2020 № 56 «О внесении изменений в постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 29.11.2018 № 320 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы».

3. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Кошевая) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети Интернет в разделе «Документы», подразделе «Муниципальные программы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения (Кабашный).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Южно-Кубанского

сельского поселения А.А. Уманов

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации

Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района от 29.11.2018 № 320

«Об утверждении муниципальной программы

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории

Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района на 2019-2021 годы»

Проект внесен:

Отделом жилищно коммунального

хозяйства администрации

Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района

Начальник отдела И.Е. Кабашный

Составитель проекта:

Начальник отдела жилищно коммунального

хозяйства администрации

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского район И.Е. Кабашный

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Южно-Кубанского

сельского поселения Динского района Г.А. Черпаченкова

И.о. Начальника общего отдела

администрации Южно-Кубанского

сельского поселения Динского района В.А. Кошевая

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Южно-Кубанского сельского поселения

Динского района

от 29.11.2018 № 320

**Муниципальная программа**

**Южно-Кубанского сельского поселения Динского района**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Южно-Кубанского сельского поселения**

**Динского района на 2019-2021 годы»**

2018 г

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения**

**Динского района «Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения**

**Динского района на 2019-2021 годы»**

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
| **Координаторы подпрограмм муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | администрация Южно – Кубанского сельского поселения Динского района |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | Повышение качества и комфорта среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района. |
| **Задачи муниципальной программы** | Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Южно-Кубанского сельского поселения Динского района. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве  доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  доля благоустроенных индивидуальных жилых домов к общему количеству индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве  доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к общему количеству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | 2019-2021 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования составляет:  1 357,6 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета:  2019 год – 719,6 тыс. рублей;  2020 год – 538,0 тыс. рублей;  2021 год – 100,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников:  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 0,0 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей; |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Совет по муниципальным проектам и программам при главе Южно – Кубанского сельского поселения Динского района |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства**

**и озеленения администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района**

1. С 2017 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

На территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (далее также – сельское поселение) благоустройство территорий осуществляется за счёт денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортной городской среды.

В ходе проведения инвентаризации дворовых, общественных территорий индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявляется острая необходимость в выполнении работ по благоустройству и приведению в надлежащий вид вышеуказанных территорий и объектов.

2. Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения являются:

недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях;

недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

требуется проведения большого объема работ по приспособлению территории сельского поселения к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения;

необходимо благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учётом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды в ходе реализации муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа) будет

осуществляться с соблюдением Правил благоустройства территории

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях города, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность сельского поселения для его жителей и гостей.

4. Муниципальная программа разработана в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBF6A47F37C0FA5ED4B3B7E5E6ED575711A49796FE60EE7A39360F1E741k6o8G) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

5. Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения.

6. Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующей задачи:

обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения.

7. В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

8. Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2021 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

9. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы**

10. Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом

необходимости решения проблем благоустройства территории сельского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории сельского (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий сельского поселения;

благоустройство общественных территорий сельского поселения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

11. Благоустройство территории сельского поселения направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающее в себя:

1) благоустройство общественных территорий сельского поселения муниципального образования город Краснодар, в том числе:

ремонт городских тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

озеленение общественных территорий;

иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) систем организации ливневых стоков и полива зелёных насаждений;

2) благоустройство дворовых территорий сельского поселения, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование парковочных мест;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев, газонов и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) системы организации ливневых стоков;

3) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Южно-Кубанского сельского поселения Динского района;

4) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении

№ 4 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в приложении

№ 7 к настоящей муниципальной программе.

12. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

13. Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района).

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.

При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ;

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников.

Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

14. Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей.

Администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

15. Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ осуществляется не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

16. Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

17. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 1 357,6 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2019 | 719,6 | 0,0 | 0,0 | 719,6 | 0,0 |
| 2020 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 538,0 | 0,0 |
| 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего: | 1 357,6 | 0,00 | 0,00 | 1 357,6 | 0,0 |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667A6A6BB601EFD7D0FACB2156878093185732448092736A448F4A2917EF3E6426AA37BFD90440401DBDBD3394E33F5kAoDG) Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

18. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

**Раздел 6. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

19. Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

19.1. Финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

19.2. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

19.3. Социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

19.4. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

20. В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов ее реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, корректировки муниципальной программы

**Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

21. Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

22. Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для исполнителей мероприятий муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и готовит отчеты о ходе ее реализации на основании отчетов исполнителей мероприятий муниципальной программы;

представляет в администрацию муниципального образования Динской район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официально странице сельского поселения в сети Интернет;

обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на очередной финансовый год и на плановый период в срок, установленный [статьей 179](consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBF6A44F87F08A5ED4B3B7E5E6ED5757108492163E70FFBAB9175A7B60434FA2BBBDB49071DC7DBD0k2oEG) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23. Участники мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации:

выполняют мероприятия муниципальной программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных Советом Южно-Кубанского сельского поселения Динского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы о повышении эффективности реализации муниципальной программы, по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы.

24. При формировании современной городской среды сельского поселения необходимо применение программного метода, который позволит:

поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан и организаций;

повышать уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

25. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на

санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид сельского поселения.

26. Для реализации мероприятий программы необходимо привлекать (вовлекать) добровольцев (волонтеров) в процесс её исполнения, а также обеспечивать привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

27. Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства И.Е. Кабашный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

**Целевые показатели**

**Муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Плановое значение на день окончания действия программы |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и общей протяженности проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и общей протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3. | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов к общему количеству индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к общему количеству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Целевые показатели, непосредственный результат реализации мероприятия по годам | Исполнители муниципальной программы |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель. Повышение качества и комфорта среды на территории наименование сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории наименование сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Южно-Кубанского сельского поселения Динского района | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории наименование сельского поселения | 2019 | 719,6 | 0,0 | 0,0 | 719,6 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий:  2019 - 0 ед.;  2020 - 0 ед.;  2021 - 0 ед..  Количество благоустроенных общественных территорий:  2019 - 0 ед.;  2020 - 2 ед.;  2021 - 0 ед. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Южно-Кубанского сельского поселения |
| 2020 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 538,0 | 0,0 |
| 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Благоустройство индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов:  2019 - 0 ед.;  2020 - 0 ед.;  2021 - 0 ед.  Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  2019 - 0 ед.;  2020 - 1 ед.;  2021 - 0 ед. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 1 357,6 | 0,0 | 0,0 | 1 357,6 | 0,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома с указанием населенного пункта | Перечень работ  (минимальный/  дополнительный) | Дата поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке с включением дворовых территорий, на которые были поданы соответствующие заявки от заинтересованных лиц, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Местоположение | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Территория детской спортивно-игровой площадки (к/н 23:07:0301004:444) в парке Дома культуры пос. Южный ул. Советская 31 | 353217, Краснодарский край, Динской район, поселок Южный, земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301004:444, в парке Дома культуры пос. Южный ул. Советская 31 | 28.02.2019 | 2020 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Собственник (юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)) | Адрес объекта, кадастровый номер земельного участка | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

Адресный перечень

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес индивидуального жилого дома | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2019-2021 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инвентаризация территории улиц Южно-Кубанского сельского поселения Динского района | 31 декабря 2021 года | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |