АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.20236.11.2021						                  № 175

поселок Южный

О внесении изменений в постановление администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от 26.11.2021 № 1057 «Об утверждении муниципальной программы

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы»

В соответствии с решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 23.12.2021 № 133-39/4 «О бюджете Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2022 год», Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Южно-Кубанского сельского поселения Динского района», утвержденным постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 27.08.2014 № 259/1, статьями 31, 58 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы», утвержденную постановлением от 26.11.2021 № 1057, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 22.11.2022 № 1163 «О внесении изменений в постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 1057 «Об утверждении муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022 - 2023 годы».

3. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Салимжанова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети Интернет в разделе «Документы».

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, малого и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения (Кабашный):

1) подготовить актуальную редакцию муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2022-2023 годы» и обеспечить ее размещение на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети Интернет в разделе «Документы», подразделе «Муниципальные программы»;

2) обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений в муниципальную программу Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2022-2023 годы» в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, созданном в государственной автоматизированной системе «Управление», в десятидневный срок со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Южно-Кубанского

сельского поселения                                                                                А.А. Уманов

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 08.02.2023 № 175

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы»,

утвержденную постановлением администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от 26.11.2021 № 1057

1. В паспорте муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы» (далее – Программа):

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего 198 719 009,03 рублей |
| --- | --- |

«»

2) Раздел 4 текстовой части программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Муниципальная программа разработана сроком на 2 года, что позволит реально и результативно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 198 719 009,03 рублей.

Источники финансирования:

- средства бюджета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 28 900 209,03 рублей.

- средства бюджета Краснодарского края 169 818 800,0 рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2022 год (руб.) | Объем финансирования на 2023 год (руб.) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие № 1 – Ремонт и содержание дорожного покрытия автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения Динского района общей протяженностью не менее 10 000 метров автомобильных дорог и не менее 2136 метров обочин автомобильных дорог в том числе: | 4 879 863,10 | 3 722 900,93 | 2022-2023 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 – Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | 324 750,0 | 719 000,0 | 2022-2023 |
| 3. | Мероприятие №2.1 – окончательный расчет за изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Северная до ул. Л.Г. Дорохина | 219 000,0 | 219 000,0 | 2022-2023 |
| 4. | Мероприятие №2.2 – корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Черноморская и Прикубанская от МАОУ СОШ №15 до ул. Олимпийский проспект в пос. Южный Динского района | 105 750,0 | 0,0 | 2022 |
| 5 | Мероприятие №2.3 – корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «ул. Войсковая в пределах участков кад. №№ 23:07:0302000:963 и 23:07:0302000:2160 в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района Краснодарского края» и автомобильной дороги «ул. Смоленская от ул. Северная до ул. Мира в п. Южный Динского района Краснодарского края» | 0,0 | 500 000,0 | 2023 |
| 6 | Основное мероприятие № 3 – Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог. | 800 000,0 | 1 016 000,0 | 2022-2023 |
| 7 | Основное мероприятие № 4 - Участие в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в том числе: | 48 031 150,0 | 134 569 870,0 | 2022-2023 |
| 8. | Мероприятие №4.1 – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (объект: капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Северной (от ул. Московская до ул. Водозаборная) в пос. Южный Динского района) | 20 131 150,0 (КБ – 18 721 900,0) (МБ – 1 409 250,0) | 0,0 | 2022 |
| 9. | Мероприятие №4.2 – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (объект: «автомобильная дорога по ул. Черноморская и ул. Прикубанская от МАОУ СОШ №15 до ул. Олимпийский проспект в пос. Южный Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (капитальный ремонт) | 27 900 000,0 (КБ – 25 947 000,0) (МБ - 1 953 000,0) | 134 569 870,0 (КБ – 125 149 900,0) (МБ – 9 419 970,0) | 2022-2023 |
| 10. | Мероприятие №5 – строительный контроль за ходом выполнения работ, в том числе контроль за качеством выполнения работ по объектам, участвующим в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | 660 000,0 | 600 000,0 | 2022-2023 |
| 11 | Мероприятие №6 – проектно-изыскательские работы в целях капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры | 758 400,0 | 3 237 075,0 | 2022-2023 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии нормативно-правого акта о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

3) Приложения №1 и 2 к программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского

сельского поселения на 2022-2023 год»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2022-2023 годы» |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Ремонт и содержание дорожного покрытия автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения Динского района» |
|  | Цель: проведение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения |
|  | Задача: восстановление поврежденного дорожного покрытия сельского поселения |
|  | Целевой показатель: протяженность отремонтированных дорог | км | 3 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 – «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе» |
|  | Цель: разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта автомобильных дорог |
|  | Задача: получение проектно-сметной документации и положительного заключения ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на проведение капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения |
|  | Целевой показатель: протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | км | 3 | 0,7 |
| 3 | Мероприятие №2.1 – окончательный расчет за изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Северная до ул. Л.Г. Дорохина |
|  | Цель: разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта автомобильных дорог |
|  | Задача: получение проектно-сметной документации и положительного заключения ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на проведение капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения |
|  | Целевой показатель: протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | км. | 3 | 0,7 |
| 4 | Мероприятие №2.2. – Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Черноморская и Прикубанская от МАОУ СОШ №15 до ул. Олимпийский проспект в пос. Южный Динского района |
|  | Цель: разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта автомобильных дорог |
|  | Задача: получение проектно-сметной документации и положительного заключения ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на проведение капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения |
|  | Целевой показатель: протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | км. | 3 | 2,6 |
| 5 | Мероприятие №2.3 – корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «ул. Войсковая в пределах участков кад. №№ 23:07:0302000:963 и 23:07:0302000:2160 в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района Краснодарского края» и автомобильной дороги «ул. Смоленская от ул. Северная до ул. Мира в п. Южный Динского района Краснодарского края» |
|  | Цель: корректировка проектной документации на проведение капитального ремонта автомобильных дорог |
|  | Задача: корректировка проектной документации и положительного заключения ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на проведение капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения |
|  | Целевой показатель: протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | км | 3 | 1,6 |
| 6 | Основное мероприятие № 3 – «Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог» |
|  | Цель: осуществление капитального ремонта автомобильных дорог сельского поселения |
|  | Задача: получение положительного заключения на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту автомобильных дорог сельского поселения |
|  | Целевой показатель: количество положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту автомобильных дорог | шт. | 3 | 4 |
| 7 | Основное мероприятие №4 – Участие в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в том числе |
|  | Цель: проведение капитального ремонта автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения |
|  | Задача: участие в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |
|  | Целевой показатель: протяженность вновь построенных пешеходных тротуаров в рамках Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | метров | 3 | 955 |
| 8 | Мероприятие №4.1 – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (объект: капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Северной (от ул. Московская до ул. Водозаборная) в пос. Южный Динского района) |
|  | Цель: проведение капитального ремонта автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения |
|  | Задача: строительство нового пешеходного тротуара |
|  | Целевой показатель: протяженность вновь построенных пешеходных тротуаров в рамках Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в том числе: | метров | 3 | 955 |
| 9 | Мероприятие №4.2. - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (объект: «автомобильная дорога по ул. Черноморская и ул. Прикубанская от МАОУ СОШ №15 до ул. Олимпийский проспект в пос. Южный Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (капитальный ремонт) |
|  | Цель: проведение капитального ремонта автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения |
|  | Задача: капитальный ремонт улицы Черноморская и Прикубанская |
|  | Целевой показатель: протяженность вновь построенных пешеходных тротуаров в рамках Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | км. | 3 | 2,6 |
| 10 | Мероприятие №5 – строительный контроль за ходом выполнения работ, в том числе контроль за качеством выполнения работ по объектам, участвующим в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |
|  | Цель: проведение капитального ремонта автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения |
|  | Задача: контроль за ходом работ по капитальному ремонту дорог |
|  | Целевой показатель: протяженность заасфальтированных улиц | км. | 3 | 2,6 |
| 11 | Мероприятие №6 – проектно-изыскательские работы в целях капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Цель: капитальный ремонт автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения |
|  | Задача: разработка проектно-изыскательской документации |
|  | Целевой показатель: протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-изыскательская документация на капитальный ремонт | км. | 3 | 2,4 |

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

малого и среднего бизнеса                        								                                      И.Е. Кабашный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Южно-Кубанского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южно-Кубанского

сельского поселения на 2022-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования* всего (руб.) | в том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реализации | 2 год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 –Ремонт и содержание дорожного покрытия автомобильных дорог Южно-Кубанского сельского поселения Динского района общей протяженностью не менее 10 000 метров автомобильных дорог и не менее 2136 метров обочин автомобильных дорог | Всего | 8 602 764,03 | 4 879 863,10 | 3 722 900,93 | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 8 602 764,03 | 4 879 863,10 | 3 722 900,93 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 – Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | Всего | 824 750,0 | 105 750,0 | 719 000,0 | Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 824 750,0 | 105 750,0 | 719 000,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №2.1 – окончательный расчет за изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Северная до ул. Л.Г. Дорохина | Всего | 219 000,0 | 0,0 | 219 000,0 | Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 219 000,0 | 0,0 | 219 000,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №2.2 – корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Черноморская и Прикубанская от МАОУ СОШ №15 до ул. Олимпийский проспект в пос. Южный Динского района | Всего | 105 750,0 | 105 750,0 | 0,0 | Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 105 750,0 | 105 750,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие №2.3 – корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «ул. Войсковая в пределах участков кад. №№ 23:07:0302000:963 и 23:07:0302000:2160 в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района Краснодарского края» и автомобильной дороги «ул. Смоленская от ул. Северная до ул. Мира в п. Южный Динского района Краснодарского края» | Всего | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие №3 – Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Всего | 1 816 000,0 | 800 000,0 | 1 016 000,0 | Получение положительного заключения на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту автомобильных дорог сельского поселения | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 1 816 000,0 | 800 000,0 | 1 016 000,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие №4 – Участие в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в том числе: | Всего | 182 601 020,0 | 48 031 150,0 | 134 569 870,0 |  | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 12 782 220,0 | 3 362 250,0 | 9 419 970,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 169 818 800,0 | 44 668 900,0 | 125 149 900,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие №4.1. – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (объект: капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Северной (от ул. Московская до ул. Водозаборная) в пос. Южный Динского района) | Всего | 20 131 150,0 | 20 131 150,0 | 0,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Северной (от ул. Московская до ул. Водозаборная) | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 1 409 250,0 | 1 409 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 18 721 900,0 | 18 721 900,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия № 4.2 – капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (объект: «автомобильная дорога по ул. Черноморская и ул. Прикубанская от МАОУ СОШ №15 до ул. Олимпийский проспект в пос. Южный Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (капитальный ремонт) | Всего | 161 962 908,0 | 27 900 000,0 | 134 569 870,0 | Капитальный ремонт ул. Черноморская и Прикубанская | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 10 866 008,0 | 1 953 000,0 | 9 419 970,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 151 096 900,0 | 25 947 000,0 | 125 149 900,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие №5 – строительный контроль за ходом выполнения работ, в том числе контроль за качеством выполнения работ по объектам, участвующим в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | Всего | 660 000,0 | 60 000,0 | 600 000,0 | строительный контроль за ходом выполнения работ, в том числе контроль за качеством выполнения работ | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 660 000,0 | 60 000,0 | 600 000,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие №6 – проектно-изыскательские работы в целях капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры | Всего | 3 995 475,0 | 758 400,0 | 3 237 075,0 | Разработка проектно-сметной документации | Отдел ЖКХ, маго и среднего бизнеса администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |
|  |  | Местный бюджет | 3 995 475,0 | 758 400,0 | 3 237 075,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого | Всего | 198 719 009,03 | 55 454 163,1 | 143 864 845,93 |  |  |
|  | Местный бюджет | 28 900 209,03 | 10 785 263,1 | 18 714 945,93 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 169 818 800,0 | 44 668 900,0 | 125 149 900,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

малого и среднего бизнеса  													И.Е. Кабашный»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от ____________ 2023 г. № ______

О внесении изменений в постановление администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от 26.11.2021 № 1057 «Об утверждении муниципальной программы

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог Южно-Кубанского сельского поселения на 2022-2023 годы»

Проект внесен:

Отделом жилищно-коммунального хозяйства,

малого и среднего бизнеса

администрации Южно-Кубанского

сельского поселения Динского района				     И.Е. Кабашный

Составитель проекта:

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

малого и среднего бизнеса

администрации Южно-Кубанского

сельского поселения Динского района				    И.Е. Кабашный

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Южно-Кубанского

сельского поселения Динского района				     Г.А. Черпаченкова

И.о. начальника общего отдела

администрации Южно-Кубанского

сельского поселения Динского района				   Д.Р. Салимжанова